附錄二 宜蘭縣建築物施工中損鄰事件處理要點

宜蘭縣政府八十七年十一月十六日八七府建管 字第一三八二九七號函發布
宜蘭縣政府八十八年九月二十八日八八府建管字第一○八三○八號修正 
宜蘭縣政府八十八年十二月三日八八府建管字第一三四九四四號修正

### 一、宜蘭縣政府為維護公共安全並疏減訟源及處理爭議事件解決紛爭，特 依建築法第二十六條、第五十八條及台灣省政府六八府建四字第八六０五五號函：「建築物施工中發生公共安全事件處理原則」與內政部營建署八十七年七月十日八十七營署建字第一五九九八號函之意旨訂定本處理要點。        
二、建築工程發生損壞鄰房事件（以下簡稱損鄰事件）依左列方式處理：
（一） 主管機關於接獲陳情損鄰事件後，應以書面通知起造人、承造人及主任技師、監造人與陳情人辦理會勘，並依左列程序處理：
  （1）辦理會勘時，應由承造人主任技師及監造人分別鑑定損鄰事件是否危及公共安全，以做為主管機關處理之依據。
  （2）有危及公共安全者，即勒令停工，並應立即加強保護鄰房安全措施，但經現場勘查立即停工將導致損壞擴大時，待繼續趕工至地面層，且能達到穩定狀況後，再行停工。嗣承造人主任技師提出公共安全維護計劃書及建築施工改善計劃書，並由監造人同意後報府核備，經本府核可後始准予復工。
  （3）如無危及公共安全者，應於十日內，由承造人主任技師及監造人分別提出安全鑑定書，併同送主管建築機關核備。主管機關得依照該等鑑定書，准予繼續施工。承造人、監造人未依前項規定辦理，主管機關為維護公共安全得予以勒令停工。
（二） 有損鄰事件者，本府應於該案建造執照施工管制卡中予以載明列管。起造人或承造人得依本要點之規定 ，申請撤銷列管，並申請使用執照。
三、陳情人向本府提出損鄰事件，其損壞責任如無法直接認定係施工導致鄰房損壞或鄰房房屋邊緣線與工地開挖境界線間之水平距離大於開挖深度四倍以上者，本府不予列管，陳情人得自行洽請鑑定單位鑑定。經鑑定確屬施工所致損壞，則本府將依前述鑑定報告書內容予以列管，並適用本要點。
四、起造人、承造人為解決損鄰事件及減少訴訟糾紛，得於施工前委託鑑定單位進行鄰房「施工前現況鑑定」，並製成報告書，以利界定將來鄰房損壞之責任。鑑定單位辦理施工前現況鑑定時，鄰房經連續通知三次仍拒絕會同配合鑑定作業者，則由受委託之鑑定單位出具鑑定會勘過程報告書送本府主管機關，本府將依前述鑑定過程報告書再以公函通知鄰房所有權人，如仍不願配合鑑定作業者，爾後該鄰房陳情損鄰事件，在經本府依本要點 ,第二點會勘後，認定未危及公共安全者，本府不予列管，由陳情人自行循司法途徑解決。
五、損鄰列管案件之起造人、承造人應就損鄰事件主動與受損戶協調修復賠償事宜，倘雙方協調未能達成協議者，起造人、承造人應委託鑑定單位鑑定損壞情形及修復費用，俟鑑定報告書完成後，雙方再行協調。
六、損鄰事件經雙方再行協調而無法達成協議，應向各鄉鎮市公所調解委員會申請代為協調。
（一） 經各鄉鎮市公所調解委員會受理申請代為協調，合計三次雙方仍未達成協議或受損戶經通知調解拒不出席或未委託代理人出席者，則由起造人或承造人依本點第四小點之規定金額，以受損戶名義提存於法院後，本府依提存書撤銷列管，並依法核發使用執照。受損戶如有爭議應另循司法途徑解決。
（二） 起造人或承造人依本作業程序辦理提存，其提存書不得記載受損戶應為對待給付或須有一定條件方得領取提存物，且不能以提存出於錯誤為由，聲請法院提存所返還提存物。
（三） 經代為協調仍未達成協議，如陳情人另自行委託鑑定業已提出報告者，起造人、承造人辦理法院提存時，應以較高之規定金額作為提存之依據。
（四） 提存法院之金額依下表規定辦理。

| 鑑估之修復費用（萬元） | 超過100 | 超過70至100（含） | 超過50至70（含） | 超過30至50（含） | 超過10至30（含） | 10以下（含） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提存費用數額比率 | 120﹪ | 130﹪ | 140﹪ | 150﹪ | 175﹪ | 200﹪ |

### 七、起造人、承造人委託鑑定單位正式辦理鑑定及鑑估，如受損戶經連續通知三次仍不願配合鑑定作業者，則由受委託之鑑定單位出具鑑定會勘過程報告書送本府主管機關，本府應依前述鑑定會勘過程報告書為據，再以正式公函通知受損戶，如受損戶仍不願配合鑑定作業，則本府即可撤銷列管，起造人得依法申領使用執照，雙方爭議應另循司法程序解決。
八、建築物結構體完成後，始向本府陳情之損鄰事件之處理，依下列規定處理：
（一） 逾屋頂版或屋架申報勘驗日（以主管機關收文日期為準，該日不計入）三十日後，始提出損鄰事件之陳情者，不列入本要點處理範圍，並不予列管，而由爭議雙方逕自協調或逕循司法途徑解決。
（二） 建築案件已提出申請使用執照（申請日期以主管機關收文日為準），受損戶向本府陳情之損鄰事件，不適用本要點。但如經查明其工程尚未完竣且不符合申請使用執照者，則仍應依前項一辦理。
（三） 陳情人已檢具鑑定報告書，其鑑定結果認為損壞情形已危及公共安全，且係由施工所致者，仍應依本要點處理。
九、本作業處理要點所稱之鑑定單位應符合下列規定：
（一） 建築師公會及相關技師公會：其核准業務項目內容應包括受理委託辦理各種建築、土木工程鑑定與估主持鑑定人員應為開業建築師或登記開業之相關專業技師，且應以公會之名義出具鑑定報告書。
（二） 學術研究機構：教育部立案之大專以上學校，設有建築、土木、營建相關科系或研究所者，主持鑑定人應為教授、副教授或具備建築師及相關學科專業技師資格者，且應以學校名義出具鑑定報告書。
（三） 法人組織之建築、土木學術研究機構：組織章程應包括相關營建研究項目且經其事業主管機關核准備查有案，主持鑑定人員應具備建築師或專業技師資格，並以機構名義出具鑑定報告書。